2024年上半年交通民生实事和重点工作

进展情况
一、民生实事交通项目
农村公路建设：道路开工312公里，完工90公里；桥梁开工17座，完工12座；安全生命防护工程开工167公里，完工50公里。
二、交通重点工作

1-6月完成交通建设投资47.2亿元，占年度投资计划的52.4%。铁路建设：宁淮铁路淮安段桩基基本完成，正在全面推进承台、墩身等线下工程施工；新淮铁路完成预可研评审；高铁快运物流基地铁路专用线项目推进接轨审批；新长铁路扩能改造预可研通过专家评审。公路建设：长深高速扩建正在推进路基、桥涵施工；344国道溜子河大桥半幅建成通车；264省道淮安区段路基工程完成过半，涟水南段完成用地组卷并上报省自然资源厅、即将开工建设；331省道金湖段有序推进。水运建设：建成京杭运河绿色航运综合整治工程、磨涧河航道、中天钢铁码头等项目，主体建成上河作业区一期、巨石玻纤码头；金宝线航道整治工程开展桥梁工程施工，成功争取国家超长期特别国债资金1.2亿元；淮安港三期、危化品码头、黄码作业区等重点港口建设有序推进；淮河入海水道二期配套通航工程完成工可报告编制、稳评备案，环评通过审查即将获批；盐河杨庄、朱码船闸扩容工程开展闸位布置比选方案研究；完成港口集装箱吞吐量26.79万标箱，同比增长14.7%。机场建设：航站区工程推进站坪工程施工，一标段完成水稳验收，航站楼设计变更方案正在优化。
PAGE  


