2024年交通民生实事和重点工作完成情况

一、民生实事交通项目

农村公路建设：2024年新改建农村公路321公里、桥梁17座、安防工程298公里。

二、交通重点工作

2024年完成交通建设投资91亿元，占年度投资计划的101.1%。铁路建设：宁淮铁路淮安段桩基、承台、墩身基本完成，正在推进线下工程施工；新淮铁路正在开展项目可研和可研专项评估报告编制；高铁快运物流基地铁路专用线项目推进接轨审批；新长铁路扩能改造正在推进预可研、可研报告编制。公路建设：长深高速扩建路基完成90%，正在推进路面等施工；344国道溜子河大桥建成通车；264省道淮安区段桥梁建设全线贯通，完成路面水稳摊铺，涟水南段用地已获自然资源部批复，启动全面施工；331省道金湖段完成宝应湖大桥合拢。水运建设：建成京杭运河绿色航运综合整治工程、磨涧河航道、工业园区航道、中天钢铁码头、巨石玻纤码头、上河作业区等项目，主体建成黄码作业区；金宝线航道整治工程推进桥梁、航道工程施工；淮安港三期、危化品码头、金湖物流园码头等重点港口建设有序推进；淮河入海水道二期配套通航工程航评、环评、用地预审规划选址意见书取得批复，工可已上报至省发改委；盐河杨庄、朱码船闸扩容工程开展工可报告编制工作；全年完成港口集装箱吞吐量57.2万标箱，同比增长11.6%。机场建设：航站区工程推进站坪工程施工，一标段完成一阶段8个远机位竣工验收和行业验收。